УКРАЇНА

БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОБЕЛЯЦЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.03.2015                                                   смт Білики                                       № 17

Про заходи щодо покращення

належного санітарного стану,

озеленення та благоустрою

смт Білики.

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  правил благоустрою смт Білики, затверджених рішенням селищної ради та з метою приведення в належний санітарний стан населеного пункту територіальної громади смт Білики,  їх озеленення, виконком селищної ради вирішив:

- Затвердити заходи щодо покращення санітарного стану, озеленення та благоустрою

смт Білики (додаток 1).

- Затвердити склад організаційного комітету з питань проведення Дня довкілля

(додаток 2).

3. Провести 18-20 квітня 2015 року на території Білицької селищної ради Дні довкілля

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з

питань діяльності виконкому селищної ради Латиша Ю.П..

Селищний голова                                                                                           І.В.Чорна

Додаток 1

до рішення виконкому

27.03.2015  № 17

З А Х О Д И

щодо покращення санітарного стану, озеленення та благоустрою

смт Білики

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити систематичне проведення рейдових перевірок на території Білицької селищної ради, зокрема у зонах відпочин ку, на берегах річки Ворскла, з метою виявлення несанкціонованих стихійних сміттезвалищ | Протягом 2015 р. | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, Петров С.Г.- голова громадського формування |
| 2. | Забезпечити ліквідацію виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ | Протягом 2015 р. | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, Китайгора С.І.- директор ПКС «Старт» |
| 3. | Упорядкувати території паспортизованих сміттєзвалищ по вулицях Полтавській та Кобеляцькій | До 31.12.2015р. | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови |
| 4. | Провести заходи з озеленення парку Перемоги, скверів, інших об’єктів масового перебування та відпочинку населення | постійно | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, |
| 5. | Забезпечити проведення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами щотижневого прибирання території в єдиний санітарний день | щоп’ятни-ці протягом року | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови |
| 6. | Провести нараду з керівниками підприємств, установ, організацій, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності по наведенню порядку на закріплених та прилеглих територіях, приведення в належний стан малих архітектурних форм, фасадів будівель, упорядкування зелених насаджень, очищення територій прилеглих до автомобільних доріг | квітень 2015 р. | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, Левонтівцева Н.І.- секретар виконавчого комітету Касян Г.І.- землевпорядник |
| 7. | Звернутись через засоби масової інформації до жителів смт Білики про проведення на території селищної ради Дня довкілля | квітень- 2015 р. | Чорна І.В. – селищний голова, Левонтівцева Н.І.- секретар ради, Латиш Ю.П. - заступник селищного голови |
| 8. | Регулярно проводити рейди – перевірки дотримання правил благоустрою населених пунктів, правил користування жилими будинками та приміщеннями, земельними ділянками та складати на порушників акти про адміністративні правопорушення | постійно | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, особи, уповноважені виконкомом на складання протоколів про порушення правил |
| 9. | Повести День довкілля на території смт Білики | 10 квітня 2015 р. | ЧорнаІ.В. – селищний голова, Латиш Ю.П.- заступник селищного голови |
| 10. | Рекомендувати керівникам підприємств та установ упорядкувати території біля пам’ятників, братських могил, що закріплені за ними, та утримувати їх в належному стані | протягом року | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, |
| 11. | Рекомендувати привести в належний стан каналізаційні люки, місця розриття грунту під час ліквідації аварій у зимовий період на водопровідних та каналізаційних мережах | квітень-травень 2015 р. | Китайгора С.І.- директор ПКС «Старт» |
| 12. | Провести прибирання в парку Перемоги | квітень 2015 р. | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови |
| 13. | Проводити роботи по знищенню амброзії та інших бур’янів на території смт Білики | постійно | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови |
| 14. | Провести весняний огляд зелених насаджень у парках, видалити старі, аварійні дерева, чагарники | серпень-жовтень 2015 р. | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, Китайгора С.І.- директор ПКС «Старт» |
| 15. | Співпрацювати з Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області і громадським формуванням по охороні громадського порядку з питання контролю за дотриманням норм і стандартів у сфері благоустрою | постійно | Латиш Ю.П.- заступник селищного голови, Петров С.Г.- голова громадського формування |

Секретар виконкому                                                                           Н.І.Левонтівцева

Додаток 2

до рішення виконкому

27.03.2015 № 17

# С К Л А Д

організаційного комітету з питань проведення

Дня довкілля в 2015 році

1.Чорна Ірина Володимирівна – голова комітету, селищний голова;

2.Латиш Юрій Петрович – заступник голови комітету, заступник селищного голови з питань діяльності виконкому селищної ради;

3.Касян Григорій Іванович – секретар комітету, землевпорядник селищної ради

Члени комітету :

4.Китайгора Сергій Іванович – директор ПКС «Старт»;

5.Петров Сергій Геннадійович – голова громадського формування по охороні

громадського порядку

Секретар виконкому                                                             Н.І.Левонтівцева